INFORME DE PLANIFICACIÓN: ENTREGABLE 01

Proyecto: Acme Starters | Fecha: 13/02/2026

1. Resumen Ejecutivo

Este informe documenta la fase de planificación y ejecución inicial del proyecto "Acme Starters". Se detallan las tareas de configuración del repositorio, la definición de la arquitectura base y la implementación de los primeros componentes del sistema. Además, se presenta un desglose presupuestario detallado y el registro de progreso individual de los miembros del grupo, evaluados mediante indicadores de rendimiento. Los resultados muestran que el proyecto avanza según el cronograma previsto, con una alta eficiencia en la integración inicial.

2. Tabla de Revisiones

| Revisión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/02/2026 | Elaboración de la estructura de tareas y presupuesto estimado. |
| 1.1 | 13/02/2026 | Actualización con datos reales de actividad de GitHub y registros de progreso. |

3. Introducción

El propósito de este documento es proporcionar una visión clara del estado del proyecto tras la primera fase de desarrollo. En él se reportan las actividades técnicas realizadas y se justifica el uso de recursos humanos y económicos.

La estructura del informe es la siguiente: el Capítulo 4 (Planificación) detalla las tareas ejecutadas; el Capítulo 5 (Presupuesto) analiza los costes; y el Capítulo 6 (Progreso) expone el desempeño individual y la resolución de conflictos.

4. Planificación (Planning)

A continuación se detallan las tareas realizadas para el primer entregable, basadas en la actividad reciente del repositorio:

| Tarea | Descripción | Asignado/s y Rol/es | Tiempo Planificado | Tiempo Real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Inicialización del repositorio y configuración de Git. | Student 2 (Mánager) | 1.5h | 1h |
| T1.2 | Creación de la estructura de carpetas y arquitectura base. | Student 4 (Arquitecto) | 4h | 3.5h |
| T1.3 | Implementación de las primeras entidades del dominio. | Student 1 (Desarrollador) | 5h | 5h |
| T1.4 | Configuración de scripts de build y automatización básica. | Student 2 (DevOps) | 3h | 4h |
| T1.5 | Redacción del manual de estilo y documentación inicial. | Student 3 (Escritor) | 2h | 2h |

5. Presupuesto (Budget)

Análisis de los costes del personal y materiales requeridos.

5.1 Coste Estimado

| Rol | Horas Estimadas | Coste/Hora | Total Personal |
| --- | --- | --- | --- |
| Mánager / DevOps | 4.5h | 35€ | 157.50€ |
| Arquitecto / Dev | 9h | 30€ | 270.00€ |
| Escritor | 2h | 20€ | 40.00€ |
| Amortización | (Lineal 3 años) | - | 15.00€ |
| TOTAL ESTIMADO |  |  | 482.50€ |

5.2 Coste Actual y Desviaciones

El coste real total ha sido de 475.00€. Se observa una desviación en la tarea T1.4 debido a ajustes técnicos, pero ha sido compensada por la eficiencia en la configuración inicial (T1.1).

6. Progreso (Progress)

Registro de rendimiento individual según el acta de constitución.

- Student 1: TER 100%, IET 1.0. Desempeño: Bueno. Recompensa: Mención de excelencia en la implementación.

- Student 2: TER 100%, IET 1.0. Desempeño: Bueno. Recompensa: Mención de excelencia en la implementación.

- Student 3: TER 100%, IET 1.0. Desempeño: Bueno. Recompensa: Mención de excelencia en la implementación.

- Student 4: TER 100%, IET 1.0. Desempeño: Bueno. Recompensa: Mención de excelencia en la implementación.

6.1 Gestión de Conflictos

No se han registrado conflictos durante este periodo. Las decisiones de despido son responsabilidad exclusiva del grupo; en caso de despido, el estudiante podrá seguir solo o abandonar la asignatura.